7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117

+48 58 552 63 26   fax. +48 58 552 64 57

NIP 584-23-34-017 nr KRS 0000011955

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydzial Gospodarczy KRS

www.7szmw.pl     e-mail: sekretariat@7szmw.pl

Znak sprawy Nr 12/2019

SPECYFIKACJA 
istotnych warunków zamówienia

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE:

"Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych schodów zewnętrznych„

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

7 Szpitala Marynarki Wojennej

z Przychodnią SP ZOZ

GDAŃSK

2019

SPIS TREŚCI

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

B) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ  Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY

- INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

- OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

- INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz oferty

- ZAŁĄCZNIK  NR 2a – oświadczenie zgodnie z art. 25a Ustawy PZP

- ZAŁĄCZNIK NR 2b – oświadczenie zgodnie z art. 25a Ustawy PZP

- ZAŁĄCZNIK NR 3 – wykaz osób

- ZAŁĄCZNIK NR 4 – dokumentacja projektowa

- ZAŁĄCZNIK NR 5 – decyzje administracyjne i porozumienia

- ZAŁĄCZNIK NR 6 – oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy PZP

- ZAŁĄCZNIK NR 7 – wzór umowy

- ZAŁĄCZNIK NR 8 – doświadczenie kierownika budowy

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU

ul. Polanki 117, 80-305 GDAŃSK, tel.: (058) 5526407

www.7szmw.pl	e-mail: przetargi@7szmw.pl

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 €.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający zastosuje tzw. Procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o:

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

- rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych  - "

- Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej , usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych „

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej , usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych, w tym w szczególności wykonanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji robót budowlano-montażowych. Przygotowanie kompletu dokumentów i dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- Dokumentacja Projektowa - Załącznik Nr 4 dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1LGG1_Iz1TC6QpIhVU0zPJmh940EsWYgP

- Decyzje administracyjne i porozumienia - Załącznik Nr 5,

- Dyspozycje zawarte w pkt. od 1.3 do 1.8 niniejszej SIWZ.

  - Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag.

    - Roboty budowlano-montażowe należy wykonać w sposób umożliwiający stały dostęp do wody przez Użytkownika.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczelnego wygrodzenia placu składowego oraz zaplecza budowy wraz z zainstalowaniem bramy wjazdowej i furtki w celu oddzielenia terenu Szpitala.

    - Szpital jest obiektem czynnym (prowadzone są procedury medyczne), zatem roboty powodujące hałas (m.in. rozbiórki, przekucia, wyładunek samochodów ciężarowych itp.) należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem i/lub Zamawiającym.

    - Roboty w zakresie sieci i instalacji należy wykonywać w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Szpitala.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych dróg tymczasowych na czas budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przez organ, wydający zgodę na czasowe zajęcie pasa drogowego, oraz dróg montażowych i technologicznych na czas budowy, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych wykopów

    - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykończeniowych okazać próbki materiałów wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, tapeta, kolor farb itp.) i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i Inwestora Zastępczego na ich zastosowanie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub wymiany; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

    - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji.

    - Jeżeli dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

    - Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

    - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę z gestorami sieci.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego, dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

  - Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

  - W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu do zatwierdzenia.

  - W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy niniejszej SIWZ.

KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków, 45262520-2 Roboty murowe, 45262522-6 Roboty murarskie, 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do:

- wykonanie Robót – Etap I do 30 września 2020 r;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej – Etap II do 10 październik 2020 r.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – Etap III do dnia 22 listopad 2020 r;

UWAGA: wszystkie prace  rozbiórkowe, demontaż instalacji oraz wykonanie iniekcji, posadzek do wykonania do końca roku 2019 – szczegóły będą uzgadniane z wybranym Wykonawcą.

Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu przetargowym opracuje szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy. Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-finansowy po uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił Załącznik do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozytywne uzgodnienie z Inwestorem Zastępczym, opracowanego szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie 30 dni od podpisania Umowy.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

## kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

## Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ oraz wykaz następujących specjalistów zatrudnionych przez Wykonawcę (załączniku nr 3 do SIWZ):

- Specjalista nr 1: Kierownik Budowy posiadający:

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, jako Kierownik Budowy lub Kierownik robót,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

- Specjalista nr 2: Kierownik robót instalacyjnych posiadający:

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży instalacyjnej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

- uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- Specjalista nr 3: Kierownik robót elektrycznych:

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazane w ofercie osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie i doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. Zmiana osób wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w umowie na realizację zamówienia.

UWAGA:

- Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego powyżej, należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

- Przez zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego należy rozumieć wpis na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394 ze zmianami) oraz na podstawie art. 20a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zmianami).

Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje Specjalistów, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień budowlanych wskazanych wprost przez Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu

## sytuacji ekonomicznej lub finansowej

## Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ oraz załączy dokument lub polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiada ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) zgodnie z § 20 wzoru umowy.

## zdolności technicznej lub zawodowej

## Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ.

  - Wykonawca akceptuje 30 dniowy termin płatności.

  - Wykonawca zobowiązuje się na udzielenie 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z „Dokumentacją Projektową” (Załącznik nr 4) dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1LGG1_Iz1TC6QpIhVU0zPJmh940EsWYgP oraz projektem umowy (Załącznik nr 7).

3 	   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według  formuły

„spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń.

Z  treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

- Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z  postępowania.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Wykonawca nie znający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt.

- A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z wykazem osób (zał. nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenia (zał. nr 2a i 2b do SIWZ).

- Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeżeli reprezentuje ją osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych.

6. B) WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, ZŁOŻY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków o których mowa w punkcie V SIWZ. Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Wykaz wykonanych, robót budowlanych (co najmniej jedna obejmująca roboty budowlane, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz o podobnym charakterze), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (należy załączyć referencje).

- Oświadczenie potwierdzające, iż osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności tj. branża budowlana, sanitarna i elektryczna a także posiadają wpis w drodze decyzji na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

- Poświadczona przez wykonawcę kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający w szczególności że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiada ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) zgodnie z § 20 wzoru umowy.

- Umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna (jeżeli dotyczy).

- Oświadczenie (zał. nr 6 do SIWZ) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do m. in.:

  - solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

  - nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy,

  - niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających,

  - przedstawienia podziału usług/dostaw wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców,

  - zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Kontraktu z Zamawiającym,

  - termin związania umową - na czas nie krótszy niż czas obowiązywania Kontraktu o realizację Zamówienia powiększony o Okres Zgłaszania Wad, bez prawa jej wcześniejszego rozwiązania przez żadną ze stron lub podjęcia działań zmierzających do jej wcześniejszego wygaśnięcia, chyba, że wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

  - wskazanie pełnomocnika (Lidera Konsorcjum),

  - zapis upoważniający pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do wyłącznej reprezentacji Wykonawców wobec Zamawiającego w ramach wykonania Kontraktu,

  - zapis upoważniający pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do: wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów rozliczeniowych, dokonywania wszelkich rozliczeń i przyjmowania płatności od Zamawiającego,

  - zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego w zakresie realizacji Kontraktu.

9) W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) tj. a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii (nie dotyczy oświadczeń). Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub drogą elektroniczną,

(NIE DOPUSZCZA SIĘ KOMUNIKACJI FAKSOWEJ).

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną, każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np.: w konsekwencji niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Pani Aleksandra Gunarys, Kierownik Logistyki – 058 552 6292

Inwestor Zastępczy – Kontakt zostanie podany po wyborze inwestora w dalszym postępowaniu przetargowym

Osoba do kontaktów w sprawach proceduralnych:

Pan Arkadiusz Dębicki, tel.: 058 5526407, adres e-mail: przetargi@7szmw.pl

Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane drogą elektroniczną. będą mogły być odebrane tylko w dni robocze od godz. 07:00 do godz. 14:35. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji po godz. 14:35 będą mogły być skutecznie odebrane przez zamawiającego w następnym dniu roboczym. Okoliczność powyższa wynika z regulaminu wewnętrznego Zamawiającego w który określono godziny pracy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwotach (PLN):

65 000,00 zł

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 55 1130 1121 0006 5459 7220 0007, BGK. 7 Szpital Marynarki Wojennej z dopiskiem:

“WADIUM zadanie nr 91585 „Przebudowa budynku nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych schodów zewnętrznych„

- Możliwe jest również wniesienie wadium w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy.

- Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz winno zawierać lub być opatrzone stosownymi dokumentami zawierającymi bezwarunkowe, na pierwsze żądanie, nieodwołalne przyrzeczenie zapłaty kwoty wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę, oznaczenie stron, wskazanie płatności na pierwsze wezwanie bez stawiania dodatkowych warunków. Nie spełnienie tych warunków lub tylko częściowe spełnienie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W celu ułatwienia sprawdzenia ofert uprzejmie prosimy o ile to będzie możliwe o załączeniu kserokopii dowodu wpłaty wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej. Zmawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie strony ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej 
lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, Dz. U. 2002 r. Nr 197, poz. 1661;  Dz. U. 2004 r. Nr 96, poz. 959;  Dz. U. 2004 r. Nr 162, poz. 1693;  Dz. U. 2004 r. Nr 172, poz. 1804;  Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68 ze zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

11.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych opakowaniach w Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305  Gdańsk w terminie do dnia 28.05.2019 r., godz. 09:30.

Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę wykonawcy winno być opatrzone następującym opisem:

Na kopercie zewnętrznej i wewnętrznej należy ponadto umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2019 r. o godz. 09:45 w pokoju 238 budynku Polikliniki 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

## 1. Wykonawca w oparciu o Formularz oferty stanowiący (Załącznik nr 1) do SIWZ określi wartość brutto poprzez podanie wartości netto, stawki VAT oraz wartości brutto.

## 2. Wyliczoną cenę oferowanego zamówienia należy wpisać do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, tj. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4.Zamawiający poprawi omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

13.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

- Kryteria oceny ofert:

- cena *- 60%,

- doświadczenie kierownika budowy **- 10%,

- okres gwarancji ***- 30%.

* - ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

** - ocenie będzie podlegała ilość zadań inwestycyjnych podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

*** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena: Cc = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium doświadczenie kierownika budowy (D):

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentu dołączonego do oferty, sporządzonego wg załącznika nr 9 do SIWZ – „Doświadczenie kierownika budowy”.

Ocenie zostanie poddana liczba wykonanych zadań przez osobę proponowaną na stanowisko Kierownika budowy. Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg następujących zasad:

- za zadeklarowane doświadczenie Kierownika budowy w realizacji 1 zadania, spełniającego warunki, o których mowa w pkt 6.B ppkt 1) SIWZ – 0 pkt;

- za zadeklarowane doświadczenia Kierownika budowy w realizacji 2 zadań, spełniających warunki, o których mowa w pkt 6.B ppkt 1) SIWZ – 5 pkt;

- za zadeklarowane doświadczenia Kierownika budowy w realizacji 3 zadań i więcej, spełniającego warunki, o których mowa w pkt 6.B ppkt 1 SIWZ – 10 pkt.

Niezłożenie wraz z ofertą załącznika nr 8 skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w tym kryterium.

Zamawiający informuje, że załącznik „Doświadczenie kierownika budowy” składany w celu oceny kryterium oceny ofert nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Wykonawca w ramach tego kryterium może wskazać jedną osobę, która będą pełnić funkcję Kierownika budowy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia tej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

przy kryterium okres gwarancji: G = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 30 pkt, gdzie:

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;

Gb – okres gwarancji badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;

Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = Cc + D +  G, gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

13.2. Skala ocen dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

13.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

13.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru;

- Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy;

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,  w jednej z form określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 55 1130 1121 0006 5459 7220 0007 BGK.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ  Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia, na warunkach określonych w 'Projekcie umowy', który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany zgodnie z § 25 wzoru umowy.

17.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tejże ustawy.

18.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.

20.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje zawierania zamówień uzupełniających.

21.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

22.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- www.7szmw.pl                 e-mail: przetargi@7szmw.pl

23.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.

24.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

25.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot Zamówienia: Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych

DATA…...................................

…..............................................

/ pieczątka oferenta /  				7 Szpital Marynarki Wojennej

z Przychodnią SP ZOZ

ul. Polanki 117

W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego - Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych„  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ podajemy:

1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………

adres,….....................................................................................................................

…...............................................................................................................................

KRS nr   …………………………..

lub nr ………………wpisu działalności gospodarczej Urzędu…...............................

…...............................................................................................................................

reprezentowane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów

Imię Nazwisko - funkcja:

…........................................... …...........................................

…........................................... …...........................................

NIP…............................................................

REGON…........................................

Województwo….............................................

Nr FAX (umieszczony na umowie w sprawie zamówień/a)

FAX…........................                            TEL…........................

Osoba  upoważniona do kontaktów…............................................................

Strona WWW…........................................................

e-mail …....................................................................

e-mail na który należy składać zamówienia bieżące …………………………………………….

Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy

…................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia:

wartość netto …………………………… zł,

wartość VAT. ………………………………. zł,

wartość brutto ……………………….. zł

Słownie brutto: …………………………………………………………………………zł

Oświadczam, iż udzielam 36 / 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – punktacja zgodnie z pkt. 13 SIWZ.

Oświadczam, iż wykonam przedmiot zamówienia do 22.11.2020 r.

* - niepotrzebne skreślić

UWAGA: W przypadku nie skreślenia którejkolwiek z opcji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji oraz wykona przedmiot zamówienia do 22.11.2020 r.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

- Powyższe uwzględnia wszelkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

- Oświadczamy, że wybór oferty będzie* / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o po

- datku od towarów i usług oraz ustawy Pzp.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty , umowę podpisywały będą:

1…………………………………………………, …………………………………………………..

( imię i nazwisko )			 ( pełniona funkcja w przedsiębiorstwie )

2…………………………………………………, …………………………………………………..

( imię i nazwisko ) 			( pełniona funkcja w przedsiębiorstwie )

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

### Załącznik nr 2a

….........................…..

(miejscowość, dnia)

## OŚWIADCZENIE

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej , usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych„   oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5 SIWZ.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 5 SIWZ.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………..., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

Załącznik nr 2b

….........................…..

(miejscowość, dnia)

## OŚWIADCZENIE

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ” Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej , usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych „

prowadzonego przez 7 Szpital Marynarki Wojennej oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………............………………………….…………………………………………………………………………………………..

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

Załącznik nr 3

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 12/2019

WYKAZ OSÓB

1.	ZAMAWIAJĄCY:

2.	WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

| Lp. | Nazwa Specjalisty | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy |  |  |  |
| 2 | Kierownik Budowy |  |  |  |
| 3 | Kierownik robót elektrycznych |  |  |  |
| 4 | Kierownik robót instalacyjnych |  |  |  |

- Spełnianie przez Specjalistów nr 2-4 warunku w postaci posiadania wymaganego okresu doświadczenia zawodowego, i w zakresie Specjalistów nr 1,2 polegającego na uczestniczeniu w realizacji inwestycji określonych przez Zamawiającego,

- Specjalista nr 1 – Kierownik Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy

| Lp. | Opis inwestycji | Nazwa i adres Inwestora | Wartość brutto robót budowlanych | Okres realizacji inwestycji | Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Specjalista nr 2 – Kierownik Budowy

| Lp. | Opis inwestycji | Nazwa i adres Inwestora | Wartość brutto robót budowlanych | Okres realizacji inwestycji | Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych

| Lp. | Opis inwestycji | Nazwa i adres Inwestora | Okres realizacji inwestycji | Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Specjalista nr 4 – Kierownik robót instalacyjnych

| Lp. | Opis inwestycji | Nazwa i adres Inwestora | Okres realizacji inwestycji | Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisy:

| Lp. | Nazwa (y) wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (ób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty | Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty | Pieczęć (cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 6

….........................…..

(miejscowość, dnia)

## OŚWIADCZENIE

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt. 23 Pzp.

...............................................................................

/ pieczęć i podpis oferenta /

W przypadku należenia do tej samej grupy kapitałowej proszę załączyć listę podmiotów do niej należących.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej , usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych (12/2019)

W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” przedstawiam informacje i oświadczam, że n/w osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanego zadania/ zadań:

Imię i nazwisko (osoba proponowana na stanowisko Kierownika budowy) ..............................................................

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego wykonywano roboty ** | Nazwa zadania | Zajmowane stanowisko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

……………………………….

(miejscowość i data)						                        …………………………………………………….…………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* – należy również podać dane kontaktowe (tel.) osoby która może potwierdzić, że zadania zostały zrealizowane przez wykazaną osobę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, po negatywnej weryfikacji złożonego oświadczenia, Zamawiający nie oceni niepotwierdzonych zadań, w tym kryterium oceny ofert.

# Text boxes

PRZETARG

Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych  schodów zewnętrznych (postępowanie nr 12/2019)

Nie otwierać przed (28.05.2019 r. o godz. 09:45)