załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 16/2019

UMOWA NR

o pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla Inwestycji pod nazwą:

"Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego” - zadanie nr 91586

zawarta w Gdańsku w dniu ………………, pomiędzy:

7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000011955, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 584 – 233 – 40 – 17, o numerze REGON: 190594957, mającym siedzibę w Gdańsku (80 – 305), przy ulicy Polanki 117, utworzonym i nadzorowanym przez: Ministra Obrony Narodowej,

reprezentowanym przez:

Dariusz Juszczak - Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

zwany dalej „Inwestorem zastępczym”,

zwana dalej „Umową”.

I. DEFINICJE, PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

[Definicje]

Jeżeli w Umowie używane są specjalistyczne terminy odnoszące się do procesów koordynacji i zarządzania nie wskazują one żadnej konkretnej, preferowanej przez Zamawiającego metodyki, a jedynie służą opisowi ich funkcji. W Umowie poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

- Data Początkowa – oznacza datę podpisania niniejszej Umowy, tzn. dzień, w którym Inwestor zastępczy rozpoczął świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego.

- Data Ukończenia – oznacza dzień 22.11.2020 roku jeżeli jednak do tego dnia nie zostanie ukończone i rozliczone wykonanie wszystkich Kontraktów, Datą Ukończenia będzie dzień wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu Końcowego.

- Decyzje – oznaczają decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne rozstrzygnięcia) oraz porozumienia wraz z załącznikami wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 i nie będące Dokumentami.

- Dokumentacja Inwestora zastępczego - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inwestora zastępczego, w związku i na użytek Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również wszelkich projektów, wynalazków lub prac Inwestora zastępczego dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą.

- Dokumenty – oznaczają: załączniki do niniejszej Umowy, załączniki do Kontraktu oraz dokumenty zdefiniowane w Kontrakcie, w szczególności takie jak: Rysunki, Specyfikacje, Przedmiar Robót oraz wszystkie inne materiały przekazane przez Zamawiającego Inwestorowi zastępczemu w związku z Inwestycją i realizacją niniejszej Umowy.

- Inwestycja – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą:

"Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej wraz z  budową windy zewnętrznej, usytuowaniem central wentylacyjnych poza obrysem budynku oraz budową technicznych schodów zewnętrznych ".

- Inwestor zastępczy oznacza osobę i/lub podmiot powołany przez Zamawiającego na potrzeby Kontraktu w celu pełnienia funkcji Inwestora zastępczego. Zakres obowiązków i uprawnień Inwestora zastępczego obejmuje także funkcję „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane – Prawo.

- Kontrakt – oznacza umowę „Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedi – zadanie nr 91586„ z dnia …………… zawartą pomiędzy Zamawiającym a …………………………………………… po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nr ……..

- Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany złożony i podpisany przez Inwestora zastępczego, obejmujący ofertę na wykonanie Umowy.

- Okres Obowiązywania Umowy – oznacza okres od Daty Początkowej do Daty Ukończenia.

- Personel Kluczowy Inwestora zastępczego – oznacza osoby, wskazane w treści Oferty, które zatrudni Inwestor zastępczy celem wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Personel Kluczowy Inwestora zastępczego wykonywać będzie w szczególności obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Projektant – oznacza: Pracownia Projektowo-Consultingowa ul. Beskidzka 2/36, 85-166 Bydgoszcz

- Projekt główny – zbiór wszystkich Projektów Składowych traktowanych jako jedno, wspólne przedsięwzięcie.

- Projekt Składowy - należy przez to rozumieć projekt dla:

„Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedii” – zadanie nr 91586.

Raport – oznacza przedstawiane zgodnie z Umową sprawozdania Inwestora zastępczego z wykonania Usług w ramach Kontraktu i Umowy zgodnie z treścią Załącznika nr 5.

- Usługi – oznacza zakres obowiązków Inwestora zastępczego w ramach niniejszej Umowy, który zostały szczegółowo określony w Umowie oraz Załączniku nr 5.

- Wykonawca – oznacza podmiot wybrany przez Zamawiającego do wykonania prac związanych z realizacją całości albo części Robót, będący stroną Kontraktu.

Pojęcia w Umowie niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Kontrakcie.

§ 2.

[Przedmiot Umowy]

Zamawiający zleca Inwestorowi zastępczemu świadczenie Usług, wskazanych 
w Załączniku nr 5 do Umowy, na które składają się między innymi i w szczególności:

- opiniowanie i zarządzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,

- koordynacja i nadzór prac budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Inwestycji (z zachowaniem ciągłości pracy działalności leczniczej prowadzonej przez Zamawiającego),

- nadzorowania przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa dotyczących Inwestycji,

- administrowanie i zarządzanie Kontraktem,

- nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji,

- rozliczanie Kontraktu,

- nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji,

- prowadzenia wszelkich działań wynikających ze sprawowania funkcji Inwestora zastępczego zgodnie z Kontraktem (w tym w szczególności, według zakresu stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy). W zakresie opisanym w Kontrakcie, przed wydaniem decyzji, Inwestor zastępczy zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego,

- wszelkie inne działania związane z nadzorem, administrowaniem, zarządzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji,

- wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

- Zgodnym zamiarem stron jest powierzenie Inwestorowi zastępczemu wykonywania wszystkich Usług związanych z zarządem Inwestycją, w tym związanych z Robotami oraz Kontraktem przez Okres Obowiązywania Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem Usług wszystkich prac niezbędnych do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach świadczenia Usług Inwestor zastępczy jest obowiązany do świadczenia - w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsądnie wymaganych od Inwestora zastępczego, w celu terminowego ukończenia Inwestycji. Inwestor zastępczy jest obowiązany do świadczenia Usług w odniesieniu do Kontraktów, których przedmiotem jest jakakolwiek część Robót lub prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji.

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY

§ 3.

[Ogólne obowiązki Inwestora zastępczego]

Inwestor zastępczy wykona Usługi na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązany jest w szczególności do:

- współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie przygotowania i zaopiniowania Dokumentów Wykonawcy oraz Dokumentów;

- współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie analizy i zaopiniowania treści Kontraktu;

- współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji;

- przygotowania we współpracy z Zamawiającym dokumentów wymaganych, a w szczególności raportowanie w sposób opisany w Załączniku nr 4 do Umowy, a także wykonywanie innych procesów zarządczych opisanych w Załączniku nr 5;

- przedstawiania i wyjaśniania Wykonawcy, Projektantowi i innym podmiotom, którym zostało powierzone wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Robót, warunków określonych w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji Zamawiającego, a także monitorowanie ich wykonywania;

- proaktywne podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie lub zmniejszenie ewentualnych opóźnień w realizacji Inwestycji, a w szczególności Robót celem ich realizacji w Czasie na Ukończenie;

- monitorowanie kosztów oraz wszelkich danych finansowych i technicznych dotyczących Inwestycji, stosownie do Kontraktu, Umowy (w szczególności Dokumentów) oraz obsługę przyjmowania i weryfikowania wniosków o płatność z uwzględnieniem wydawanych przez Zamawiającego poleceń, instrukcji i zastrzeżeń;

- zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwiązań w zakresie wszelkich kwestii budowlanych, inżynieryjnych lub ekonomicznych wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w ścisłej współpracy z Kierownikiem Logistyki;

- udzielania pełnej i wyczerpującej informacji o wszelkich sprawach związanych z Inwestycją mających na celu zapewnienie jak najlepszego planowania i świadczenia Usług wraz z identyfikowaniem i zapobieganiem zagrożeniom w przedmiotowym zakresie;

- uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcą, podmiotami z którymi zawierać on będzie umowy przedmiotem których jest realizacja Robót, jak również z podmiotami, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć odrębną umowę dotyczącą Inwestycji;

- opiniowanie i zarządzanie Dokumentacją Wykonawcy oraz Dokumentami;

- wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- opiniowanie projektów umów z podwykonawcami i przekazywanie w terminie 5 dni (od dnia wpłynięcia projektu umowy) pisemnej opinii w zakresie spełnienia (lub przez umowę wymagań wskazanych w kontrakcie (w szczególności w § 11 ust. 7 i 11)

- składanie co 14 dni raportów w zakresie prac wykonywanych przez podwykonawców i stanu rozliczeń z podwykonawcami za roboty wykonane i wykonywane.

§ 4.

[Obowiązki Zamawiającego]

Zamawiający w celu umożliwienia Inwestorowi zastępczemu świadczenia Usług, zgodnie z Umową:

- dostarczy Inwestorowi zastępczemu na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez siebie informacje i dokumenty związane z Inwestycją niezbędne ze względu na jej prawidłową realizację;

- będzie przedstawiał Inwestorowi zastępczemu na jego pisemne żądanie swoje stanowisko dotyczące wszelkich decyzji, sprawozdań, zaleceń, instrukcji i innych dokumentów związanych z Inwestycją i przedstawionych zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu;

- dostarczy Inwestorowi zastępczemu wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące Inwestycji wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie świadczonych przez Inwestora zastępczego Usług, w przypadku, gdy:

  - Inwestor zastępczy zażąda na piśmie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji,

  - informacje i dokumenty będą niezbędne ze względu na wykonywanie obowiązków Inwestora zastępczego;

- dokona na rzecz Inwestora zastępczego płatności wynagrodzenia w sposób i na zasadach przewidzianych Umową.

§ 5.

[Wykonywanie Umowy]

- Usługi będą wykonywane i nadzorowane przez osoby i podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac przewidzianych Umową.

- Inwestor zastępczy będzie świadczył Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentami oraz z zachowaniem najwyższych standardów stosowanych przy nadzorze i budowie obiektów analogicznych do Inwestycji, w sposób odpowiadający postanowieniom Kontraktu oraz Umowy.

- Inwestor zastępczy będzie świadczył Usługi z zachowaniem najwyższej staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego typu usług, w sposób pozwalający zrealizować cele Zamawiającego dotyczące w szczególności Harmonogramu Realizacji, kosztów, jakości oraz przeznaczenia Inwestycji.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag, instrukcji. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor zastępczy obowiązany jest stosować najlepsze możliwe rozwiązania, dochowując najwyższej staranności przy uwzględnieniu poleceń, zatwierdzeń i/lub zgód Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do świadczenia Usług w taki sposób i w takim czasie, aby żadne działanie lub zaniechanie ze strony Inwestora zastępczego nie spowodowało, bądź nie przyczyniło się do naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań wobec Projektanta, Wykonawcy i innych podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Zamawiającego, w tym wynikających z Kontraktu.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek Dokumentów i/lub Dokumentacji Inwestora zastępczego mających związek z Usługami nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Inwestora zastępczego z tytułu obowiązków wynikających z Umowy, ani też nie obciąży odpowiedzialnością Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla terminowej i prawidłowej realizacji Umowy oraz Inwestycji i Kontraktu.

§ 6.

[Personel Inwestora zastępczego oraz Podwykonawcy]

- Inwestor zastępczy zapewni odpowiednią liczbę osób niezbędną dla prawidłowego świadczenia Usług. Lista osób, którymi Inwestor zastępczy będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, wraz z ich CV oraz ze strukturą organizacyjną Personelu Inwestora zastępczego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Personel Inwestora zastępczego składa się z Inwestora zastępczego Rezydenta - Kierownika Personelu Inwestora zastępczego (zwany dalej Kierownikiem Personelu Inwestora zastępczego lub KPI), Specjalistów oraz ewentualnie innych osób zatrudnionych przez Inwestora zastępczego.

- Jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji Personel Inwestora zastępczego nie będzie gwarantować należytego wykonania Umowy, Inwestor zastępczy na żądanie Zamawiającego zapewni do wykonania obowiązków umownych dodatkowe osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Lista dodatkowych osób sporządzona zostanie i następnie przedstawiona Zamawiającemu celem akceptacji zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty zatrudnienia dodatkowych osób ponosi Inwestor zastępczy i nie stanowią one podstawy zmiany wynagrodzenia umownego.

- Inwestor zastępczy zapewni aby w trakcie wykonania Umowy opisany w ust. 1 zespół komunikował się z Zamawiającym, Wykonawcą oraz innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji w języku polskim.

- Osoby zatrudniane przez Inwestora zastępczego do świadczenia Usług będą posiadać wymagane przez prawo polskie uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania obowiązków im powierzonych w ramach realizacji Inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Zamawiający ma prawo żądania od Inwestora zastępczego zmiany osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Inwestora zastępczego o negatywnej ocenie tych osób. Żądanie zmiany osoby nie może być złożone Inwestorowi zastępczemu wcześniej niż w terminie 7 dni od zawiadomienia Inwestora zastępczego o negatywnej ocenie osoby. Żądanie Zamawiającego dotyczące zmiany osoby wymaga uzasadnienia. Inwestor zastępczy nie może usunąć i/lub zmienić osoby bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W zakresie opisanym w ust. 5 Inwestor zastępczy zobowiązany jest do zaangażowania innej osoby po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, przy czym dołoży najwyższej staranności, aby wykonywanie Usług przez tę osobę nastąpiło nie później niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia osoby. Zmiana osoby nie może mieć negatywnego wpływu na realizację Robót lub świadczenie Usług.

- Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający ma prawo wskazać podmioty, którymi Inwestor zastępczy może się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. Inwestor zastępczy może podmioty te zatrudnić lub zawrzeć z nimi inne stosowne umowy, jeśli uzna je za odpowiednie do realizacji Usługi. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać odwołania tych podmiotów z podaniem uzasadnienia swojej decyzji.

- Inwestor zastępczy zapewni aby Kierownik Personelu Inwestora zastępczego pozostawał na stałe w miejscu realizacji Inwestycji przez cały Okres Obowiązywania Umowy.

- W przypadku krótkotrwałej nieobecności Kierownika Personelu Inwestora zastępczego i/lub Specjalistów spowodowanej zdarzeniami losowymi (nie dłuższej niż 5 dni), Inwestor zastępczy zapewni na czas nieobecności zastępstwo osoby odpowiadającej kwalifikacjami nieobecnemu Kierownikowi Personelu Inwestora zastępczego i/lub Specjaliście. Takie zastępstwo zostanie przedstawione do zaaprobowania Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z przedstawieniem CV zastępcy. Zamawiający ma prawo żądania zmiany przedstawionej osoby w trybie natychmiastowym i to bez konieczności zachowania procedury opisanej w ust. 5-6.

- W każdym przypadku wystąpienia konieczności zmiany i/lub długotrwałego zastąpienia Personelu Inwestora zastępczego, Inwestor zastępczy przedstawi Zamawiającemu odpowiednią propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem zmiany oraz danymi dotyczącymi osoby – zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. Osoba proponowana przez Inwestora zastępczego spełniać musi wymagania opisane w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. W terminie 7 dni od daty przedstawienia propozycji zmiany Personelu Inwestora zastępczego, Zamawiający dokona akceptacji lub odmówi zgody w tym zakresie. Zmiana Personelu Inwestora zastępczego wprowadzona jest w życie w trybie aneksu do Umowy.

- Zmiana Personelu Inwestora zastępczego opisana w ust. 5-7 oraz 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga w tym zakresie sporządzenia aneksu. Inne zmiany Personelu Inwestora zastępczego wprowadzane są w życie w formie aneksu do Umowy.

- Inwestorowi zastępczemu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie i/lub odszkodowanie w związku ze zmianą Personelu opisaną w ust. 5-7 oraz 9.

- Ważność umowy, w ramach której Inwestor zastępczy podzleci wykonywanie Usług podmiotom trzecim – podwykonawcom, uzależniona jest pod rygorem nieważności od uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu pozostaje pisemny wniosek Inwestora zastępczego przedstawiający:

- zakres Usług, które Inwestor zastępczy zamierza powierzyć podwykonawcy,

- wykaz doświadczenia podwykonawcy w zakresie realizacji zadań zbliżonych przedmiotem do powierzonej części Usług,

- wykaz kadry zatrudnionej przez podwykonawcę,

- złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności w treści zgodnej z zapisami § 19 niniejszej Umowy.

- Zamawiający przekaże Inwestorowi zastępczemu odpowiedź opisaną w ust. 13 niniejszego paragrafu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przedstawienia wniosku.

- Inwestor zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania Personelu Inwestora zastępczego i Podwykonawców, tak jak gdyby było to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inwestora zastępczego.

- Podwykonawcy będą objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej Inwestora zastępczego.

- Wszelkie koszty funkcjonowania Personelu Inwestora zastępczego oraz Podwykonawców – w tym w szczególności: wynagrodzenia, koszty zakwaterowania i dojazdu, diety, ubezpieczenia i inne świadczenia – gwarantowane są przez Inwestora zastępczego i ujęte w wynagrodzeniu tytułem wykonania Umowy. Inwestor zastępczy zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń kierowanych wobec niego przez Personel Inwestora zastępczego lub Podwykonawców.

§ 7.

[Przedstawiciele Stron]

- Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi czynności związane z wykonywaniem niniejszej Umowy i reprezentującymi je w ramach Umowy pozostają:

  - w imieniu Zamawiającego – Kierownik Działu Logistyki Aleksandra Gunarys
adres ul. Polanki 117 w Gdańsku tel. (58) 552 62 92   tel. kom. 665 510 055

mail. a.gunarys@7szmw.pl

  - w imieniu Inwestora zastępczego – Kierownik Personelu Inwestora zastępczego

Osoby wskazane w ust. 1 powyżej pozbawione są prawa do dokonywania zmian Umowy.

- Zamawiający poinformuje Inwestora zastępczego o każdej zmianie osoby wskazanej w ust. 1 pkt. a niniejszego paragrafu, przekazując informację o proponowanej zmianie nie później niż 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

§ 8.

[Odbiór]

  - Niezależnie od innych postanowień Umowy, Inwestor zastępczy zobowiązany jest do dostarczania, dla każdego z przedsięwzięć realizowanych w ramach Inwestycji, sprawozdań ze świadczonych Usług w formie: Raportów w zakresie i sposób opisany w Załączniku nr 5 do Umowy,

  - Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia oraz żądać wyjaśnień i uzupełnień odnośnie dostarczonych przez Inwestora zastępczego Raportów. Inwestor zastępczy udzieli niezwłocznie pisemnej informacji wyjaśniającej wątpliwości zgłoszone przez Zamawiającego i uzupełni zakwestionowane sprawozdania, uwzględniając uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Po przedstawieniu zgodnego z Umową Raportu, Zamawiający wystawi Inwestorowi zastępczemu Protokół Odbioru w terminie 14 dni od daty przekazania Raportu. W okolicznościach opisanych ust. 2 powyżej termin 14 dni liczony jest od daty przekazania uzupełnionej dokumentacji przez Inwestora zastępczego.

  - Zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprawozdania nie stanowią wyłącznej podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inwestora zastępczego. Datę pisemnej akceptacji sprawozdań, o których mowa w ust. 1 powyżej strony uznają za chwilę wykonania Usług świadczonych w miesiącu/kwartale objętym danym sprawozdaniem.

III. WYNAGRODZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 9.

[Wynagrodzenie]

Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy Inwestorowi zastępczemu przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej ………………….. - za pełnienie funkcji Inwestora zastępczego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego„ zadanie nr 91586

plus podatek VAT w łącznej kwocie ……………………… złotych (słownie: …………..) co stanowi łączną kwotę brutto …………………… złotych (słownie: ………………………………………………………).

- Do każdej części wynagrodzenia Inwestora zastępczego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność wynagrodzenia Inwestora zastępczego dokonywana jest w następujący sposób:

- I część – częściowa płatność w kwocie nie większej niż 95% łącznego wynagrodzenia umownego – tj. ………………………. złotych (słownie: ……………………………..) netto plus podatek VAT w kwocie ………………….. złotych (słownie: …………………………………………………) co stanowi kwotę brutto ……………………… złotych (słownie: ………………………………………………………), należnej w postaci comiesięcznych należności proporcjonalnych do procentowego zaawansowania Robót potwierdzonych w Przejściowych Świadectwach Płatności i Raportach,

- II część – jednorazowa płatność w kwocie nie większej niż 5% łącznego wynagrodzenia umownego – tj……………………. złotych (słownie: …………………………………) netto plus podatek VAT w kwocie ………………….. złotych (słownie: ………………………………….) co stanowi kwotę brutto …………………. złotych (słownie: …………………………………….), należnej po należytym wykonaniu Umowy i wystawieniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu Końcowego.

- Wynagrodzenie Inwestora zastępczego, opisane w ust. 3 pkt. a) niniejszego paragrafu, będzie płatne w formie rat miesięcznych, których szacunkowa wysokość wskazana pozostaje w Harmonogramie Płatności. Inwestor zastępczy wraz z każdym Raportem Miesięcznym aktualizować będzie Harmonogram Płatności zgodnie z faktycznym zaawansowaniem Robót.

- Płatność jakiejkolwiek części wynagrodzenia nie stanowi akceptacji sposobu wykonania lub jakości Usług w części lub całości.

- Wszelkie płatności wynagrodzenia lub części wynagrodzenia będą dokonywane w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy. Termin płatności zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego.

- Zamawiający może zgłosić pisemnie zastrzeżenie, co do należytego wykonania całości lub części Usług wykonywanych przez Inwestora zastępczego w ramach Umowy wraz z podaniem powodu zakwestionowania należytego wykonania tych Usług. Inwestor zastępczy i Zamawiający dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii spornej należności. Do czasu ich wyjaśnienia Zamawiający ma prawo wstrzymać sporną płatność. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez Zamawiającego części płatności Strony mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi, zgodnie z § 20 ust. 2 Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT z tytułu miesięcznej raty, opisanej w części II wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt. b), będzie wystawione Przejściowe Świadectwo Płatność oraz wystawiony przez Zamawiającego Protokół Odbioru dla Raportu Miesięcznego,

§ 10.

[Odpowiedzialność Inwestora zastępczego oraz Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

- Inwestor zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i będące w szczególności skutkiem lub pozostające w związku ze świadczeniem przez niego Usług. Jakakolwiek instrukcja zatwierdzenie, zgoda lub przychylne stanowisko wyrażone przez Zamawiającego nie powodują ograniczenia odpowiedzialności Inwestora zastępczego. Jednakże jeżeli Inwestor zastępczy wyrazi swoją negatywną opinię odnośnie jakiejkolwiek instrukcji lub zatwierdzenia Zamawiającego, a Zamawiający nie uwzględni tej opinii i wyda Inwestorowi zastępczemu polecenie uwzględniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, Inwestor zastępczy nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek uwzględnienia jego instrukcji lub zatwierdzenia. Inwestor zastępczy nie ma obowiązku uwzględnienia instrukcji sprzecznych z prawem.

- Inwestor zastępczy zwolni Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i jego współpracowników, od wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek kosztami, żądaniami i postępowaniami z tytułu szkód osobistych lub majątkowych poniesionych przez osoby trzecie, które powstały pośrednio lub bezpośrednio na skutek działania lub zaniechania ze strony Inwestora zastępczego.

- Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:

- 0,05% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Raportów, opisanych w Załączniku nr 5,

- 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu Raportu, w sposób opisany w § 8 ust. 2,

- 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań Inwestora zastępczego wynikających z Kontraktu lub niniejszej umowy,

- 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Inwestora zastępczego. Zamawiający pozostaje uprawniony do naliczenia kary umownej opisanej w ust. d w terminie 90 dni od daty odstąpienia i/lub wypowiedzenia.

- Zamawiający pozostaje uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

- Inwestor zastępczy złożył i utrzyma przez cały Okres Obowiązywania Umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

- Wartość ZNWU wynosi 10 % ceny brutto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy i wniesione zostało w formie pieniężnej.. przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca wpłaci wartość finansową ZNWU przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zaspokojenia z ZNWU wszelkich uzasadnionych roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, do których Zamawiający może stać się uprawniony na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Okres obowiązywania ZNWU będzie nie krótszy niż :

- dla 70% wartości ZNWU – 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót,

- dla 30% wartości ZNWU - 15 dni po zaakceptowaniu Raportu Końcowego przez Zamawiającego.

- Koszty i opłaty związane z otrzymaniem i utrzymaniem ZNWU ponosi wyłącznie Inwestor zastępczy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 niniejszej Umowy.

IV. ZAWIESZENIE

§ 11.

[Zawieszenie]

- Zamawiający ma prawo zawiesić wykonywanie całości lub części Usług przez Inwestora zastępczego z dowolnej przyczyny, w każdym czasie, w Okresie Obowiązywania Umowy, poprzez oświadczenie złożone Inwestorowi zastępczemu nie później niż na 7 dni przed datą planowanego zawieszenia.

- Zamawiający powiadomi Inwestora zastępczego o zamiarze zawieszenia wykonywania Usług w formie pisemnej wskazując datę początkową okresu zawieszenia.

- W okresie zawieszenia Zamawiający ma prawo żądać, aby Inwestor zastępczy wznowił świadczenie Usług, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po doręczeniu Inwestorowi zastępczemu pisemnego zawiadomienia wskazującego datę wznowienia świadczenia Usług przez Inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy dołoży wszelkich starań, aby podjąć świadczenie usług nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie zwróci się do Inwestora zastępczego o wznowienie świadczenia Usług, przez okres 90 dni, każda ze stron Umowy może zwrócić się z pisemną propozycją zakończenia wykonywania i rozwiązania Umowy. Druga strona ustosunkuje się w formie pisemnej do złożonego żądania w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli ustosunkowanie się przekazane przez stronę nie usatysfakcjonuje drugiej, a zawieszeniem objęta jest całość Usług, to po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do wznowienia świadczenia Usług, strona wnioskująca może dać powiadomienie o natychmiastowym wypowiedzeniu Umowy.

- Jeżeli zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy Zamawiający zawiesi wykonywanie Usług przez Inwestora zastępczego, wówczas Inwestor zastępczy będzie mieć prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia należnego za tę część Usług, które zostały należycie wykonane do daty zawieszenia.

- W okresie zawieszenia wykonywania Usług Inwestorowi zastępczemu należne jest wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 miesięcznej raty wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt. b w zw. z § 9 ust. 4 powyżej obliczone na podstawie wartości ostatniego miesięcznego wynagrodzenia Inwestora zastępczego naliczonego przed datą zawieszenia Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia w sposób opisany w ust. 6 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inwestora zastępczego związane z zawieszeniem wykonania Umowy.

- Należności wypłacone Wykonawcy zgodnie z zapisem ust. 6 zwiększą odpowiednio wartość wynagrodzenia opisaną w § 9 ust. 1 i 3 pkt. b-c powyżej i to bez konieczności zmiany Umowy. Zamawiający poinformuje pisemnie Inwestora zastępczego o ustaleniu nowej wartości wynagrodzenia umownego.

- W razie podjęcia wykonywania Usług przez Inwestora zastępczego, płatność wynagrodzenia następuje w sposób zgodny z postanowieniami Umowy.

§ 12.

[Rozwiązanie Umowy]

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  - opóźnienia w realizacji któregokolwiek z obowiązków Inwestora zastępczego dłuższego niż 14 dni, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 7 terminu do nadrobienia opóźnienia,

  - stwierdzenia niewypłacalności Inwestora zastępczego, w szczególności w przypadku wszczęcia wobec niego postępowania egzekucyjnego, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego czy postawienia Inwestora zastępczego w stan likwidacji,

  - zaprzestania przez Inwestora zastępczego prowadzenia działalności gospodarczej,

  - naruszania postanowień Umowy przez Inwestora zastępczego, w szczególności: obowiązku poufności, zakazu posługiwania się Podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego, nieskładania Raportów, o których mowa w § 8, braku ubezpieczenia, o którym mowa w § 13, naruszenia postanowień § 6, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 7 – dniowego terminu do należytego wykonywania Umowy i naprawienia wszelkich szkód związanych z naruszeniem Umowy,

  - nie złożenia i/lub braku ZNWU zgodnego z niniejszą Umową.

  - Rozwiązanie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, niezależnie od powodów takiego rozwiązania, nie narusza praw ani roszczeń Zamawiającego w związku z naruszeniem Umowy, zaniechaniem albo niedbalstwem Inwestora zastępczego, które miały miejsce przed takim rozwiązaniem.

  - W przypadku rozwiązania Umowy w sposób przewidziany w niniejszym § 13 Inwestor zastępczy uprawniony pozostaje wyłącznie do żądania zapłaty wynagrodzenia tytułem należycie wykonanych Usług do dnia rozwiązania Umowy.

  - Jeżeli świadczenie Usług zostanie zawieszone lub rozwiązane przez Zamawiającego wówczas po zawieszeniu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, Inwestor zastępczy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty zawieszenia lub daty rozwiązania wszystkie Dokumenty. Inwestor zastępczy jest również obowiązany podjąć działania umożliwiające podjęcie jego dotychczasowych obowiązków przez Zamawiającego lub podmiot trzeci. Inwestor zastępczy jest obowiązany do pełnej współpracy w tym zakresie.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 13.

[Ubezpieczenie]

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w uznanym, wiarygodnym finansowo towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego ze świadczeniem Usług przez Inwestora zastępczego w związku z realizacją Inwestycji.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności przez cały Okres Obowiązywania Umowy, jak również w każdym przypadku faktycznego wykonywania przez Inwestora zastępczego Usług.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, potwierdzeń wpłaty składek lub innego odpowiedniego dokumentu, dowodzącego, że ubezpieczenie zostało uzyskane i będzie ważne przez Okres Obowiązywania Umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się, iż przez cały Okres Obowiązywania Umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego od warunków wskazanych w polisie, o której mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu każdorazowo nie później niż w terminie 14 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy Inwestor zastępczy przedstawi Zamawiającemu kopię nowej polisy lub dowód przedłużeni ważności dotychczasowej.

§ 14.

[Prawa autorskie]

- Inwestor zastępczy nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy, w tym w szczególności do Raportów i Dokumentacji Inwestora zastępczego, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w szczególności:

  - w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie,

  - bezwarunkowo i niezwłocznie,

  - do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w tym do:

- wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w tym w zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

- wprowadzania do obrotu,

- wydawania i rozpowszechniania,

- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

- odtwarzania i reemitowania,

- użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów.

- W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w ust. 1 powyżej, na żądanie Zamawiającego strony zmienią Umowę w ten sposób, iż do niniejszej Umowy dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy również na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (słownie: jeden) złoty plus podatek od towarów i usług VAT, tj. w kwocie brutto 1,23 złotych (słownie: jeden 23/100 złotych).

- Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy występuje w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez Inwestora zastępczego lub przez osoby trzecie na zlecenie Inwestora zastępczego, zarówno będące, jak i nie będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą wykorzystywane przez Inwestora zastępczego, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w szczególności roszczenia o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych jakie zostaną zgłoszone wobec Zamawiającego w związku lub w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 15.

[Umowy z Podmiotami trzecimi]

Inwestor zastępczy zobowiązany jest respektować wszelkie zobowiązania Zamawiającego, zawarte w każdej umowie i/lub Porozumieniu z Podmiotami trzecimi lub w innej dokumentacji odnoszącej się do Inwestycji, której Zamawiający jest stroną, a także dołożyć należytej staranności w poznaniu w/w zobowiązań.

§ 16.

[Przeniesienie praw/obowiązków i podzlecanie prac]

- Inwestor zastępczy nie ma prawa dokonać przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej (w tym w szczególności dokonywania cesji wierzytelności) i to pod rygorem nieważności takiego przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może w każdej chwili dokonać przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności zaś na rzecz:

  - podmiotów kontrolujących bądź będących pod kontrolą Zamawiającego, lub też pozostających wraz z Zamawiającym pod wspólną kontrolą oraz

  - nabywcy całości lub części Inwestycji, a Inwestor zastępczy niniejszym wyraża zgodę na dokonanie takiego przeniesienia.

- Zamawiający powiadomi Inwestora zastępczego o ewentualnym przeniesieniu. Ponadto, Strony postanawiają, iż nabywca całości lub części Inwestycji będzie mieć prawo dalszego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 17.

[Przekazywanie informacji]

- Wszelkie zawiadomienia oraz inne formy korespondencji doręczane na podstawie lub w związku z Umową którejkolwiek ze Stron będą uważane za doręczone w momencie ich dostarczenia – w przypadku doręczania do rąk własnych lub wysyłki listu – lub w momencie nadania – w przypadku faksu i/lub e-mail – do Strony – adresata pod adres określony w niniejszej Umowie lub pod adres podany w późniejszym terminie przez daną Stronę jako adres korespondencyjny.

- Zawiadomienie lub inny rodzaj korespondencji dostarczony w miejsce odbioru w dniu nie będącym dniem roboczym lub po normalnych godzinach pracy będzie traktowane jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym.

- Potwierdza się, że zawiadomienia i polecenia wymieniane pomiędzy Zamawiającym, Inwestora zastępczego, przedstawicielami Stron i Personelem Inwestora zastępczego będą przesyłane z użyciem poczty elektronicznej (e-mail), w tym każdorazowo do wiadomości Zamawiającego na adres: r.chojnacki@7szmw.pl Taka korespondencja dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub faksem – najpóźniej w dniu następującym po dniu wysłania korespondencji elektronicznej. Datę doręczenia ustala się zgodnie z zapisem ust. 1 powyżej. Ilekroć Umowa wyraźnie wymaga pisemnej formy zawiadomienia, wówczas powiadomienie e-mailem nie będzie uważane za wystarczające dla przyjęcia doręczenia i musi być również wykonane w formie konwencjonalnej (przesłanie wersji papierowej pocztą lub kurierem).

- W przypadku zmiany adresu lub odmowy odbioru jak również innej przyczyny uniemożliwiającej Zamawiającemu doręczenie korespondencji pod adres wskazany przez Inwestora zastępczego jako adres do doręczeń, korespondencję taką uznaje się za doręczoną z dniem otrzymania przez Zamawiającego informacji o braku możliwości doręczenia.

- Strony postanawiają, iż doręczenia dokonywane być mogą pomiędzy nimi wg danych teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy – Lista Adresowa.

§ 18.

[Podatki oraz Status Inwestora zastępczego]

- O ile przepisy nie stanowią inaczej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za płatność jakichkolwiek podatków lub innych należności publicznych, które będą obciążały Inwestora zastępczego, z tytułu obowiązywania niniejszej Umowy lub jej wykonywania.

- Inwestor zastępczy będzie wykonywał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jako niezależny wykonawca.

- Ustalenia Umowy nie stwarzają stosunku pracownik – pracodawca pomiędzy Inwestorem zastępczym i/lub jakimkolwiek członkiem Personelu Inwestora zastępczego, a Zamawiającym i/lub przedstawicielem Zamawiającego.

§ 19.

[Obowiązek poufności]

- Inwestor zastępczy będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje zawarte w Umowie, jak również wszelkie inne informacje uzyskane w związku z jej realizacją i informacje uzyskane w trakcie jej realizacji, w szczególności odnoszące się do Zmawiającego czy Robót, o ile prawo nie stanowi inaczej.

- Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane przez Inwestora zastępczego jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Nie wyłączając odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, Inwestor zastępczy podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu ochronę tajemnic w celu jak najlepszego zabezpieczenia uzyskanych informacji, tak aby zapobiec ewentualnemu dostępowi do nich osób, którym przedstawiciel Zamawiającego lub Zamawiający na to nie zezwoli. Ponadto Inwestor zastępczy spełni wszelkie dodatkowe, rozsądne żądania Zamawiającego dotyczące podjęcia dodatkowych środków ochrony na swój własny koszt jeżeli według uznania Zamawiającego, środki ochrony Inwestora zastępczego nie będą wystarczające w celu zapewnienia zadowalającego poziomu ochrony danych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Inwestor zastępczy dostarczy Zamawiającemu Dokumenty i/lub Dokumentację Inwestora zastępczego oraz oryginały lub kopie wszystkich materiałów pisemnych znajdujących się w jego posiadaniu, które odnoszą się do Inwestycji. Dla skuteczności przekazania konieczne jest sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez obydwie strony niniejszej umowy.

§ 20.

[Postanowienia Końcowe]

- Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

- Wszelkie spory powstałe na tle Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

    - odpis z KRS lub CEDG Inwestora Zastępczego,

    - Personel Inwestora zastępczego,

    - Decyzje i projekty,

    - Usługi,

    - Raporty,

    - Polisa ubezpieczeniowa Inwestora zastępczego – kopia,

    - Lista Adresowa.

ZAMAWIAJĄCY							INWESTOR ZASTĘPCZY