Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Projektowane postanowienia umowy

Umowa __________________

Remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku

zawarta w Gdańsku w dniu  07.10.2022 r., pomiędzy:

7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011955, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 584 – 233 – 40 – 17, reprezentowanym przez:

Krzysztofa SZABATA – Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej

zwanym dalej Zamawiającym

a

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ________________/ lub prowadzącą/ym działalność gospodarczą jako __________________________ - wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą/ym numer __________________, NIP: _________________ oraz numer REGON: _______________________, reprezentowaną/ym przez:

______________________________ - ________________________________

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1/ Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie: Remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 16 (parter) w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku.

- Zakres prac remontowych został określony w ogłoszeniu do postępowania i w załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje wystarczającym doświadczeniem i wiedzą, a także technicznymi i osobowymi możliwościami gwarantującymi należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

- posiada środki finansowe w ilości gwarantującej prawidłowe i terminowe wykonanie Robót, w tym zakup materiałów.

§ 2/ Wymagania jakościowe

- Wykonawca zobowiązuje się do używania sprzętu, który nie spowoduje jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na:

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- bezpieczeństwo p. poż.,

- bezpieczeństwo innych osób na terenie budowy oraz stan techniczny okolicznych obiektów i urządzeń,

- stan środowiska naturalnego,

- jakość robót.

§ 3/ Termin realizacji

- Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30.10.2022 r.

- Plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 4/ Obowiązki stron

1.   Zamawiający:

- niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy plac budowy,

- dokona odbioru robót prawidłowo wykonanych.

2.   Wykonawca:

- wykona Przedmiot Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną;

- dostarczy Zamawiającemu sporządzone lub opracowane na koszt Wykonawcy następujące dokumenty:

- atesty na materiały;

- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską normą albo aprobatę techniczną przy dostawie materiałów;

- dostarczy kosztorys ofertowy, który będzie załącznikiem do niniejszej umowy – załącznik nr 2.

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa p.poż. oraz przestrzegania przepisów BHP;

- zabezpieczy niezbędne materiały i narzędzia potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5/ Ubezpieczenie

Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży aktualną polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 6/ Wynagrodzenie i warunki  płatności

- Za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ________ PLN (słownie: ________________________________ złotych). Do podanego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- Zapłata należności Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1 nastąpi w terminie 60 dni przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Warunkiem wystawienia faktury VAT jest:

- podpisanie protokołu odbioru o którym mowa w § 7 ust. 1

- przedłożenie zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 12 ust.2

- Oryginały lub uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie dokumentów wskazanych w ust. 3 powinny być załącznikiem do faktury.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach stanowiących załączniki do umowy oraz niniejszej Umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, traktowane są jako oczywiste i uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty, do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie elementy zawarte w umowie i obejmuje wszystkie zadania wynikające bezpośrednio i pośrednio z umowy. Wykonawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie uwzględnia koszt wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich świadczeń objętych umową i zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy Wykonawcy o inwestycji oraz wszelkich wymaganych standardach i przepisach oraz pokrywa wszelkie ryzyka Wykonawcy.

§ 7/ Odbiory

- Strony ustalają, że dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich prac. Protokół będzie stanowi podstawę wystawienia faktury                za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru końcowego Robót pisemnie z określeniem daty zakończenia Robót.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia  postanowień Umowy obniżają wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy.

- Zakończenie prac odbiorowych zakończone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu  bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia Robót.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednia do zmniejszonej wartości lub użyteczności Przedmiotu Umowy,

- odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania Przedmiotu Umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu na wykonanie robót, zachowując przy tym prawo domagania się od kar umownych i odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek nieprawidłowości w dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiającego, może on powierzyć ich usunięcie wybranej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.

- Do uczestniczenia w czynnościach odbioru i podpisywania sporządzanych na ich okoliczność protokołów Strony upoważniają:

Wykonawca – _________________________, tel. ________________, email: ____________________

Zamawiający – Wojciech BARAŃSKI, tel. 697 077 119, email: w.baranski@7szmw.pl .

- W przypadku braku możliwości uczestnictwa w odbiorze w/w osób strony zobowiązane są do wyznaczenia zastępcy uprawnionego do dokonywania powyższych czynności.

§ 8/ Gwarancja, rękojmia

- Na wykonane Roboty Wykonawca udziela GWARANCJI NA OKRES 3 LAT, który liczy się od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- W przypadku ujawnienia się wad, nieprawidłowości lub innych usterek w okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty wysłania Wykonawcy na jego adres podany w  niniejszej umowie zawiadomienia o wadach (m.in. nieprawidłowościach). Wszelkie koszty usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości obciążą Wykonawcę.

- W przypadku wad, usterek, nieprawidłowości nieusuwalnych lub powtarzających się Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia na własny koszt materiałów, wolnych od wad, usterek i nieprawidłowości.

- Jeżeli w wyznaczonym terminie określonym w ust. 2 wady, usterki, nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie wybranej osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo domagania się od kar umownych i odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia usunięcia wad, nieprawidłowości lub innych usterek.

§ 9/ Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy z jego winy lub z winy osób, którymi się posługuje od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność w szczególności za

- szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie lub w związku z Robotami wynikłymi z jego winy lub z winy osób którymi się posługuje;

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich związanych z Robotami wynikłymi z jego winy lub z winy osób którymi się posługuje;

- szkody w mieniu Zamawiającego, lub osób trzecich, wynikające ze zniszczenia oraz innych  zdarzeń w odniesieniu do Robót, obiektów, materiałów, sprzętu lub innego mienia, będące następstwem czynności podejmowanych w celu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10/ Kary i odszkodowania

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1,

- za opóźnienie w usunięciu wad (m.in. usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wskazanego w § 8 ust. 2 na usunięcie wad (m.in. usterek),

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt. b - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia – wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 11/ Postanowienia szczegółowe

Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie z zachowaniem  dbałości o środowisko naturalne wyrażające się poszanowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych do powyższych aktów prawnych.

§ 12/ Podwykonawcy

- Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania robót wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Inwestora Zastępczego i Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Do wystawionej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia zestawienia potwierdzonych płatności na rzecz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców realizujących przedmiot Umowy lub odpowiednio oświadczenia Wykonawcy o braku prac, robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców.

§ 13/ Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni robocze,

- Wykonawca nie wykonał całości Przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 60 dni od wystąpienia jednej z okoliczności uzasadniającej odstąpienie, zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 14/ Postanowienia końcowe

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego, 80-305 Gdańsk, ul.  Polanki 117;

- b) dla Wykonawcy: ________________________________________________________ .

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Załączniki powoływane w niniejszej umowie są jej częścią integralną.

___________________________________           	____________________________________

ZAMAWIAJĄCY 				                                                                             WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 - Zakres prac remontowych

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Polisa OC

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 1

do Umowy nr _____________ z dnia 07.10.2022r.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

- W pomieszczeniu nr 24 - położyć instalację wodną w miejscu prysznica (w pom. wymienić tylko płytki potrzebne do położenia instalacji – płytki mogą być koloru białego). Zainstalować oszkloną kabinę prysznicową. W rogu pomieszczenia skuć odpadające płytki na całej długości pionowego słupka – 14 płytek ceramicznych.

- W pomieszczeniu nr 25 - przeznaczone na brudownik - zlikwidować wannę. W miejscu wanny po prawej stronie zainstalować instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną do podłączenia urządzenia – myjko-dezynfekatora. Również po prawej stronie zainstalować zlew gospodarczy oraz w ścianie kran do nalewania wody do wiadra. W miejscu zlikwidowanej wanny, położyc glazurę i terakotę. W ścianie naprzeciwko drzwi, zrobić otwór wentylacyjny.

- Pomieszczenie nr 26C - przerobić na WC dla personelu w którym będzie się znajdować ustęp i umywalka. Ściany wykafelkować. W ścianie zewnętrznej zrobić otwór na wentylację mechaniczną wraz z instalacją elektryczną.

- W pomieszczeniu nr 27 - zainstalować umywalkę (w miejscu instalacji był zlew).

- W pomieszczeniu nr 28 – zainstalować umywalkę i zlew jednokomorowy (w miejscu instalacji był zlew).

- We wszystkich pomieszczeniach nr: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 (24A i 24B), 25, 26 (26A, 26B i 26C), 27, 28, 29 i cały korytarz począwszy od drzwi nr 15 do drzwi nr 23 - należy uzupełnić ubytki i pomalować ściany (za wyjatkiem ścian wykafelkowanych).

- Wszystkie drzwi przemalować i uzupełnić w nich ubytki. Usunąć rdze z futryn i je przemalować.

- Zapełnic dziury po dozownikach i szafkach w fartuchach umywalkowych i wykafelkowanych ścianach wykonanych z płytek ceramicznych.

- Wymienić pękniete, odbarwione kasetony na sufitach podwieszanych.

- Naprawić punktowo podłogę z tarkettu w dwóch miejscach na korytarzu.

- Na drewniane odbojnice położone wokół drzwi na korytarzu, zamontować kątowniki ochronne (z tworzywa sztucznego) na wysokość 1,5 m.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń:

Nr 16 – 13,58 m2 – Gabinet Ordynatora

Nr 17 – 19,78 m2 - Sala chorych

Nr 19 – 12,05 m2 – Sekretariat

Nr 20 – 38,63 m2 – Sala chorych

Nr 21 – 19,60 m2 – Sala chorych

Nr 22 – 19,95 m2 – Gabinet lekarski

Nr 24 (24A, 24B) – 10,10 m2  - WC pacjentów

Nr 25 – 3,83 m2 – Brudownik

Nr 26 (26A, 26B) – 7,25 m2 – Magazynek + Pokój socjalny

Nr 26C – 2,81 m2 – WC personelu

Nr 27 – 14,08 m2 – Sala chorych

Nr 28 – 20,50 m2 – Gabinet zabiegowy

Nr 29 – 7,83 m2 – Oddziałowa

Korytarz – 63,30 m2

Wysokość pomieszczeń – 3 m.

Wysokość podwieszanego sufitu na korytarzu:

- na długości 18,5 m i szer. 0,9 m – wys. 2,5 m

- na długości 24,60 m i szer. ok. 1,55 m – wys. 3 m.

Wszystkie pomieszczenia mają podwieszany sufit.